## Slide 1: Unit3

## Slide 2: 進捗報告①
以下の表を基に相手に進捗報告をしてみましょう。
10
完了したこと | 新規顧客向けの提案資料
次の予定 | 提案資料について顧客からのフィードバック待ち フィードバックされたら修正する
それ以外の今後の予定 | 提案書の修正と顧客の打ち合わせがある
ルール
①：進捗報告者は表の内容を基に相手役の人に作業を依頼してください
②：報告される側の人は、次のページのサンプル会話を基に受け答えをしてください

## Slide 3: 進捗報告①
A: それでは、チームミーティングを始めます。進捗状況を教えてください。今回はBさんからお願いします。
B: はい。完了したのは、新規顧客向けの提案資料です。現在は、顧客からのフィードバック待ちで、フィードバックを受けたら修正作業に入る予定です。今後は、提案書の修正と顧客との打ち合わせが予定されています。
A: 了解しました。進捗報告ありがとうございます。遅れが出そうな場合は早めに報告してください。
10

## Slide 4: 進捗報告②
以下の表を基に相手に進捗報告をしてみましょう。
10
完了したこと | 新規顧客向けの提案資料
次の予定 | 提案資料について顧客からのフィードバック待ち フィードバックされたら修正する
それ以外の今後の予定 | 提案書の修正と顧客の打ち合わせがある
ルール
①：進捗報告者は表の内容を基に相手役の人に作業を依頼してください
②：報告される側の人は、次のページのサンプル会話を基に受け答えをしてください

## Slide 5: 進捗報告②
X: それでは、プロジェクトミーティングを始めます。各自の進捗状況を報告してください。
今回はYさんからお願いします。
Y: はい。完了したのは、システムの要件定義書の作成です。現在は、基本設計書の作成中で、細かい仕様の検討を行っています。今後は、基本設計書のレビューと修正、そして詳細設計の着手が予定されています。
X: 了解しました。進捗報告ありがとうございます。作業が予定より遅れそうな場合は、早めに連絡をお願いします。
10

## Slide 6: 議事録作成①
①議事録テンプレート.docxを開いてください。
②以下のリンクをクリックして音声を聞いて、議事録に詳細を記述するようにして下さい。
https://drive.google.com/file/d/1T5A-CAv9fLAbvm4uk1L11ZqN105igFYz/view?usp=sharing
③記述を終えたら、ほかのメンバーとの書き方を見比べてお
互いの良い点を話し合いましょう。
20

## Slide 7: 議事録作成②
①議事録テンプレート.docxを開いてください。
②以下のリンクをクリックして音声を聞いて、議事録に詳細を記述するようにして下さい。
https://drive.google.com/file/d/1T7gqtfOWyZ8ozo4X_A4XvE3bvjCUpY-5/view?usp=sharing
③記述を終えたら、ほかのメンバーとの書き方を見比べてお
互いの良い点を話し合いましょう。
20

## Slide 8: 議事録作成③
①議事録テンプレート.docxを開いてください。
②以下のリンクをクリックして音声を聞いて、議事録に詳細を記述するようにして下さい。
https://drive.google.com/file/d/1TBryAjn6dQjmGthOqBtFoDTGF2WXly_T/view?usp=sharing
③記述を終えたら、ほかのメンバーとの書き方を見比べてお
互いの良い点を話し合いましょう。
20

## Slide 9: 進捗遅延・相談①
以下の表を基に相手に進捗報告をしてみましょう。
10
遅延内容 | 新しい提案書の作成に時間がかかっている
どのくらい遅れているのか | 2日間
相談事項 | ヘルプのお願いをしたい 市場調査の作業を協力してほしい
ルール
①：相談者は表の内容を基に相手役の人に作業を相談してください
②：相談される側の人は、次のページのサンプル会話を基に受け答えをしてください

## Slide 10: 進捗遅延・相談①
A：Bさん、お時間ありますか？
B：はい、どういたしましたか。
A：現在、販売プロジェクトの進捗状況についてお話したいのですが、新しい提案書の作成に時間がかかっています。予定よりも2日遅れてしまいそうで、ヘルプをお願いしたいのですが。
B：了解しました。どのような作業がヘルプを必要としていますか？
A：提案書の内容が多岐にわたり、特に市場調査部分に時間を要しています。可能であれば、市場調査の作業を協力していただけると助かります。
B：承知しました。その部分をサポートさせていただきます。具体的なスケジュール調整も行いますので、お手伝いさせてください。
A：ありがとうございます。早急に作業を進めて、プロジェクトのスケジュール遅れ
を最小限に抑えるよう努めます。
10